##### MUNICIPIULUI CRAIOVA

##### CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

###### HOTĂRÂREA NR.529

privind actualizarea devizului general  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.212438/2019, raportul nr.212441/2019 al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.213349/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea devizului general  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7” şi avizele nr.417/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7”, astfel:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      57.558.180,67 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)		                   43.701.567,24 lei

Durata de realizare:                                            36 luni execuție

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2014.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

| PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ | CONTRASEMNEAZĂ, |
| --- | --- |
|  | SECRETAR GENERAL, |
| Bianca Maria Carmen PREDESCU | Nicoleta MIULESCU |