MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

# HOTĂRÂREA NR.122

privind modificarea Contractului de delegare prin concesiune a  serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.42032/2020, raportul nr.44077/2020 întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.47206/2020 prin care se propune modificarea Contractului de delegare prin concesiune a  serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015 și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.35 alin.4 din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, art.44 alin.2 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, modificată şi completată şi Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

# hotărĂŞte:

- Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare prin concesiune a  serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015, după cum urmează:

- Art.11 se completează cu trei alineate noi, care vor avea următorul conţinut:

(3) Valoarea lucrărilor suplimentare de investiţii privind extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public din zonele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în sumă de 3.723.201,46 lei fără TVA, la care se adaugă TVA. în sumă de 707.408,27 lei.

(4)  Plata lucrărilor suplimentare de extindere şi modernizare prevazute in  anexa nr.1 la prezenta hotărâre, se va face în rate lunare egale, în valoare de 66.485,74 lei fără TVA, la care se adaugă TVA, în valoare de 12.632,29 lei, începând cu luna august 2020, în baza situaţiilor de lucrări prezentate de către concesionar.

(5) Termenul de execuţie pentru lucrările suplimentare de extindere şi modernizare din anexa nr.1, este de 15 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire.

- Art.12 se completează cu două alineate noi, care vor avea următorul conţinut:

(2)  Valoarea  lucrărilor suplimentare de menţinere întreţinere prevazute in anexa nr.2 la prezenta hotărâre, este de 1.547.682,18 lei fără TVA, la care se adaugă TVA, în sumă de 294.059,61 lei.

(3) Contravaloarea lucrărilor suplimentare de întreţinere-menţinere a iluminatului public prevazute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, va fi achitată la preţurile unitare stabilite în ofertă, în baza documentelor justificative prezentate de concesionar.

c) la art.13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat 1¹, care va avea urmatorul cuprins:

(11) Valoarea totala a prestaţiei serviciului de iluminat public prevazută la alin. (1) se suplimenteaza cu suma de 5.270.883,64 lei fără TVA, la care se adaugă TVA,  în valoare de 1.001.467,89 lei pentru întreaga perioadă a contractului de concesionare, reprezentând contravaloarea lucrărilor suplimentare de investiții privind extinderea, modernizarea şi menținerea întreținerea serviciului de iluminat public, prevazute în anexele nr.1 si 2 la prezenta hotărâre.

d) la art.28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat 1¹, care va avea următorul cuprins:

(11) Concesionarul se obligă să completeze garanţia de bună execuţie a Contractului, în corelare cu valoarea suplimentară a contractului.

Art.2. Se aprobă suplimentarea valorii totale a prestaţiei serviciului de iluminat public pentru întreaga perioadă a contractului de concesionare nr. 48275/27.03.2015, cu suma de 5.270.883,64 lei fără T.V.A., la care se adaugă TVA,  în valoare de 1.001.467,89 lei, corespunzător extinderii sistemului de iluminat public din zonele cuprinse şi lucrărilor de menţinere - întreţinere , aprobate la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă actul adiţional nr. 2 la contractul de delegare prin concesiune a  serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional prevăzut la art.3.

- Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015.

- Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A. Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

| PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, | CONTRASEMNEAZĂ, |
| --- | --- |
|  | SECRETAR GENERAL, |
| Stelian BĂRĂGAN | Nicoleta MIULESCU |