##### MUNICIPIULUI CRAIOVA

##### CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

###### HOTĂRÂREA NR.38

privind actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  din Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova privind obiectivul de investiţii „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr.1461/2021, raportul nr.2872/2021 al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.4449/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova privind obiectivul de investiţii „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică” şi avizele nr.14/2021 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberã Iniţiativã şi Relaţii Internaţionale, nr.15/2021 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor și nr.16/2021 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  din Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova privind  obiectivul de investiţii „ Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică”, astfel:

Valoarea totală (inclusiv TVA)- 29.958.066,19 lei, din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA -18.519.455,89 lei, iar durata de execuţie a investiţiei - 18 luni, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.145/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

| PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ | CONTRASEMNEAZĂ, |
| --- | --- |
|  | SECRETAR GENERAL, |
| Lucian Costin DINDIRICĂ | Nicoleta MIULESCU |