MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES

### CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr. 77 / 2014

pentru aprobarea  Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Infiintare statie de epurare cu treapta mecanica, biologica si tertiara si a instalatiei de primire vidanja in municipiul Curtea de Arges”

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges intrunit in sedinta convocata de indata.

Avand in vedere:

- Referatul Compartimentului investitii nr. 18975 / 1.08.2014;

- O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala si Normele Metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor ordonantei;

- Prevederile Legii finantelor publice locale nr. 273/2006;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. d coroborat cu prevederile art. 45 alin 2 din Legea  nr. 215 / 2001.

hotaraste:

Art.1 Se aproba Studiul de fezabilitate “Infiintare statie de epurare cu treapta mecanica, biologica si tertiara si a instalatiei de primire vidanja in municipiul Curtea de Arges”.

Art. 2 Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii prevazut la art. 1 dupa cum urmeaza:

-valoare totala a investitiei – 23.769.553,80 lei (inclusiv TVA)

Din care:

- C+M – 21.874.783,58 lei (inclusiv TVA)

-durata de realizare: 48 luni

Art. 3 In cazul includerii proiectului in Programul national de dezvoltare locala aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013 cheltuielile pentru obtinerea si amenajarea ternului, studiile de fezabilitate, documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxe pentru obtinere acorduri/avize/autorizatii, organizarea procedurilor de achizitii, active necorporale, cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar, vor fi finantate de la bugetul local.

Contrasemneaza

Presedinte de sedinta                         	          Secretar Municipiu

DUMITRACHE  STEFAN                                              CHIRCA RADU

Curtea de Arges – 5 august  2014