MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR. 107/08.12.2015

PENTRU APROBAREA PRELUNGIRII PROIECTULUI

„ Consolidarea şi reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 3, „Sfântul Apostol Andrei” -corp B şi a Şcolii I-IV Noapteş, aparţinătoare Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 3, Sfântul Apostol Andrei, din municipiul Curtea de Argeş”, cod SMIS 12202

finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013,

Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,

Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

ȘI PENTRU APROBAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT NECESARE FINALIZĂRII ACESTUIA

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges întrunit în şedinţă convocată de îndată,

Avand in vedere:

-Adresa Agentiei Pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia inregistrata sub nr. 31455 / 4.12.2015;

-Referatul de specialitate nr. 31642 / 07.12.2015;

-Prevederile Legii finantelor publice locale nr. 273/2006;

-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

In temeiul art. 45 alin. 2 din Legea  nr. 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Consolidarea şi reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 3, „Sfântul Apostol Andrei” -corp B şi a Şcolii I-IV Noapteş, aparţinătoare Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 3, Sfântul Apostol Andrei, din municipiul Curtea de Argeş”, cod SMIS 12202, finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,  Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continua cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

ART 2. Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a  proiectului „Consolidarea şi reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 3, „Sfântul Apostol Andrei” -corp B şi a Şcolii I-IV Noapteş, aparţinătoare Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 3, Sfântul Apostol Andrei, din municipiul Curtea de Argeş”, cod SMIS 12202, contract de finanțare nr. 4881 din data de 28.11.2014.

ART 3. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.500.000 lei și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Curtea de Arges pe anul 2016.

ART. 4.  Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

ART 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Curtea de Arges, Nicolae Diaconu,  să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr.4881/28.11.2014 în numele UAT Municipiul Curtea de Arges.

ART 6. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 105 din 26.11.2015.

Contrasemneaza

Presedinte de sedinta                                     Secretar Municipiu

STANCA CONSTANTIN                                            CHIRCA RADU

Curtea de Arges   -  08 decembrie 2015