MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR.268
privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire clădire tip seră tropicală – Grădina Botanică”
    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2025;

    Având în vedere referatul de aprobare nr.192344/2025, raportul nr.192350/2025 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii și raportul de avizare nr.193737/2025 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire clădire tip seră tropicală – Grădina Botanică” și avizele nr.17/2025 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.15/2025 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.15/2025 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberã Iniţiativã şi Relaţii Internaţionale şi nr.19/2025 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului  nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul cu art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire clădire tip seră tropicală – Grădina Botanică”, astfel:

            Valoarea  totală (inclusiv TVA) 



11.652.397,09 lei
      Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA

  8.785.825,20 lei

            Durata de realizare a investiției 



  12 luni execuție,
            conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.236/2024.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  Administraţie Publică Locală şi Relaţii cu Consiliul Local şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

	 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
	   CONTRASEMNEAZĂ,

	
	  SECRETAR GENERAL,

	      Marian Daniel PĂLOIU
	   Nicoleta MIULESCU


