ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.339/2026

Principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei

- Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

| TOTAL GENERAL | 5.993.004,78 | 1.241.416,48 | 7.234.421,26 |
| --- | --- | --- | --- |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | 2.077.450,00 | 436.264,50 | 2.513.714,50 |

b. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de executie estimata a lucrarilor este de 12 luni executia si 3 luni proiectarea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Daniel PĂLOIU